Метрики эффективности процесса разработки

| Метрика | Формула / Способ расчета | Интерпретация | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость разработки (Velocity) | Количество завершенных story points / задач за спринт (или за неделю) | Показывает предсказуемость и производительность команды. Низкая скорость — перегрузка или сложность задач. | Jira / GitHub Projects / Trello |
| Lead Time (время от начала до сдачи) | Дата деплоя − Дата начала работы над задачей | Время, необходимое для реализации фичи от идеи до продакшна. Короткий Lead Time — признак гибкости процесса. | Jira, Git (commit history), CI/CD логи |
| Время исправления критического бага | Время от обнаружения бага до деплоя исправления | Отражает оперативность реакции команды на проблемы. Чем меньше, тем выше надежность поддержки. | Баг-трекинг (GitHub Issues), CI/CD |

Метрики качества программного продукта

| Метрика | Формула / Способ расчета | Интерпретация | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность дефектов | Количество дефектов / Количество строк кода (или функций) | Высокая плотность → проблемные модули. Позволяет выявлять зоны, требующие рефакторинга. | SonarQube, PHPUnit / pytest, GitHub Issues |
| Эффективность обнаружения дефектов | (Общее количество найденных ошибок / Общее количество существовавших ошибок) × 100% | Высокое значение (>95%) — процесс тестирования эффективен. Низкое значение (<80%) —процесс требует усиления | Google Analytics |